Protokoll Kernteam-Sitzung

Projekt Hallenbad Seckenheim

| Datum, Ort | 2. September 2026, Seckenheim (Kernteam-Sitzung) |
| --- | --- |
| Anwesend | Alex, Konrad, José, Christian, Martin |

## 1. Begehungen – Rückblick & kritische Punkte

- Statiker (Felix Späh): gute Bausubstanz. Die Abhangdecke ist zeitnah zu prüfen – das Gutachten kostet ca. 5.000 € (Vorfinanzierung / Vor-Gründung des Vereins). Der Sprungturm ist vor einer möglichen Inbetriebnahme zu prüfen; das kann nachgelagert in die Funding-Phase erfolgen, da das Ergebnis entweder eine günstige Sanierung oder ein Rückbau ist.

- Badberater (Patrick Berndt): insgesamt sehr positiv. Zeitnah bzw. kritisch:

  - Chlorgas-Warnanlage (ca. 5.000 €) – muss direkt umgesetzt werden; erfolgt nach dem Fundraising mit der Inbetriebnahme.

  - Brandschutz klären wir mit der Stadt Mannheim (Martin); die E-Mail ist heute Morgen raus.

  - Berndt nimmt Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf und klärt vorab, was zu ertüchtigen ist.

  - Duschen / Legionellen (Berndts Ideen, überschaubare Kosten): ein endständiger Filter kurz vor den Duschen, alternativ eine Heißspülung oder eine Chlordioxid-Dosierung in die Leitung – mit dem Gesundheitsamt abzustimmen.

## 2. Dach – offene Entscheidung

- Laut Statiker ist die Spannbeton-Dachkonstruktion so geschützt, dass eintretendes Wasser keine Gefährdung fürs Dach darstellt. Die Abdichtung kann daher geschoben werden: kurzfristig genügt eine notdürftige Lösung – die Oberlichter abdichten und die größten Löcher mit Bitumenstreifen stopfen, um den größten Wassereintritt zu stoppen. Ein unmittelbares Risiko für die Dachkonstruktion besteht nicht.

## 3. Rechtsform: Verein vs. gGmbH – Tendenz Verein

- Mitglieder-Versicherung über den Badischen Gemeindeversicherungsverband (BGV) möglich – noch abzuklären.

- Etwas höhere Flexibilität bei Wechseln in der Führung.

- Nebentätigkeit: Die Anmeldung einer Nebentätigkeit beim Arbeitgeber ist kritisch, wenn man eine Geschäftsführerrolle (GmbH) übernimmt – ein Vereinsehrenamt ist unkritischer (wir sind alle Arbeitnehmer).

- Ein Verein wird ohnehin in jedem Fall gebraucht – auch bei einer GmbH-Lösung.

- Haftungsprivileg nach § 31a BGB (Organe/Vorstände) bzw. § 31b BGB (Mitglieder): Haftung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, sofern die Jahresvergütung 3.300 € nicht übersteigt (seit 01.01.2026 angehoben von zuvor 840 €).

## 4. Vereinsstruktur & Mitglieder

- Stimmberechtigte Kernmitglieder sowie reine Fördermitglieder. Fördermitglieder treten gegen eine nominelle monatliche Gebühr ein und können z. B. Bahnzeiten buchen.

- Das ergänzt das Betriebsmodell neben dem Schlüsseldienst mit den Vereinen.

- Für die Gründung des Kernvereins werden noch einige weitere Mitstreiter benötigt.

## 5. Belegung / Commitments

- Vorläufiges Commitment für ca. 120 von rund 560 möglichen Bahnenstunden pro Woche (entspricht ca. 150.000 € Gegenwert bei benötigten ca. 300.000 €).

- Noch ausstehend: Seckenheimer Schulen, TSG Seckenheim, Privatschulen und weitere Vereine.

- Zeiten derzeit über Morgen- und Abendstunden verteilt, mit vielen Lücken – hier ist nachzuhaken.

- Kommunizierter Preis: 28 € pro Bahnenstunde; bei zu geringem Interesse ggf. Richtung 30 €.

## 6. Team & Rollen (vorläufig)

- Insgesamt werden noch etwa 15–20 weitere Leute gebraucht, um das Projekt breiter aufzustellen.

- Martin: Liaison mit der Stadt Mannheim; Schulungen/Unterweisungen; Personal.

- Christian: Verträge & Compliance.

- Alex (mit Elisabeth): Mitglieder; ggf. Sponsoring und Unterstützung durch Stiftungen / gemeinnützige Organisationen (z. B. Hopp-Stiftung).

- Eugen: perspektivisch Finanzen.

- Konrad & José: Technik – Prozessleittechnik und Prozesstechnik allgemein.

- Finn (sobald zurück): Mitglieder-/Mitarbeitersoftware.

## 7. Zeitplan Inbetriebnahme

- Eine Öffnung im Laufe des Januars mit Start Anfang Februar erscheint sinnvoller, als über Weihnachten vorzubereiten und zum 1. Januar zu starten (Timing über die Feiertage ungünstig). Bei gesichertem Funding zweitrangig.

## 8. Weiterbetrieb & Stadt

- Die Stadt sichert den momentanen Weiterbetrieb voraussichtlich ab: Es ist gut möglich, dass sie die Stromkosten für Oktober bis Dezember übernimmt. Damit laufen Pumpen- und Lüftungstechnik weiter und das Bad muss nicht abgeschaltet werden.

## 9. Gründung & Prefunding

- Die Vereinsgründung sollte jetzt angestoßen werden; zugleich wird etwas Prefunding gebraucht, um Deckengutachten und Gründung zu finanzieren. Wie wir kurzfristig etwas Geld einsammeln, ist noch zu besprechen.

## 10. Aufgaben für die nächsten Wochen

| Wer | Aufgabe |
| --- | --- |
| Christian | Herrn Späh kontaktieren und Termine für die Prüfung der Abhangdecke abstimmen |
| Alex & Elisabeth | Interessenparteien erneut ansprechen und klare (Vor-)Commitments einholen; Alex sucht zusätzlich bei den Triathleten nach weiteren Mitstreitern |
| Martin | Kevin Wendel (Schwimmschule) ist bereits kontaktiert – Preise / Zahlungsbereitschaft nachhalten |
| Martin | E-Mail an die Stadt Mannheim (Kaliske) ist heute Morgen raus – Bitte um Vertragsentwurf; signalisiert, dass wir Richtung Gründung laufen und bereits ein Deckengutachten einholen |
| José | Marketing-/Werbekontakt ansprechen; zusätzlich im Schwimmverein Mannheim nach weiteren Mitstreitern suchen |
| Finn (sobald zurück) | Mitglieder-/Mitarbeitersoftware prüfen und aufsetzen |