Gesprächsprotokoll

Hallenbad Seckenheim · Termin mit Fachbereich 52 (Sport und Bäder)

| Datum | 4. August 2026 |
| --- | --- |
| Ort | Hallenbad Seckenheim |
| Teilnehmer | Initiative: 2 Vertreter · Stadt Mannheim: Fachbereich 52 – Sport und Bäder (Amtsleitung; Herr Kaliske) |
| Thema | Betriebsübernahme Hallenbad Seckenheim – Prüfungen, Technik, Zugang, Zeitplan |

Interne Gesprächsnotiz – kein zwischen den Parteien abgestimmtes Protokoll.

## 1. Brandschutz & Elektrik / Dokumentation

- Im Bad wurden bislang definitiv weder eine Brandschutzbegehung noch elektrische Kontrollen durchgeführt.

- Eine entsprechende Dokumentation ist nicht vorhanden. Herr Kaliske will hierzu ggf. noch ins städtische Archiv schauen.

## 2. Prüf-Checkliste für den Betrieb

- Herr Kaliske klärt intern bei den Kollegen bzw. den anderen städtischen Bädern, welche Checkliste bzw. welche Prüfungen über das Jahr beim Betrieb eines Bades zu beachten sind.

## 3. Fachkraft / Aufsicht

- Herr Kaliske hat das Thema Fachkraft angesprochen: In den städtischen Bädern ist stets eine Fachkraft anwesend.

- In Seckenheim war dies offenbar anders geregelt. Die Initiative klärt derzeit, wie das in der Vergangenheit abgedeckt wurde.

## 4. Technik & Statik – Einschätzung des Amtes

- Das Amt schätzt die Lage insgesamt entspannt ein: Das Bad sei für die perspektivischen fünf Jahre relativ problemlos weiter zu betreiben – auch von der Statik her.

- Wie bei allen alten Bädern lässt sich nicht vorhersagen, was am nächsten Tag ausfällt; jederzeit sind eine kleine Reparatur oder ein Totalschaden möglich.

- Es werden jedoch keine kompletten Showstopper bei der Technik gesehen, die sich nicht flicken ließen.

- Die Initiative geht die Statik bzw. die Abhangdecke dennoch gemeinsam mit dem Gutachter durch und lässt die Punkte begutachten.

## 5. Zugang / Schlüssel

- Die Initiative erhält einen Schlüssel, um – auch mit Handwerkern – bei Bedarf Zugang zum Bad zu haben.

## 6. Unterstützung durch die Stadt

- Auf die Frage, ob die Stadt Leistungen rund um das Bad (z. B. für Prüfungen) bereitstellen kann – auch gegen Bezahlung –, hat Herr Kaliske abgelehnt: aufgrund von zu wenig eigenem Personal sieht er dafür keine Möglichkeit.

## 7. Timeline & Inbetriebnahme

- Hinweis des Amtes: Bei einem Start zum 01.01.2027 müsste etwa einen Monat vorher das Wasser getauscht und das Bad langsam in Betrieb genommen werden.

- Überlegung der Initiative: Übernahme zum 01.01.2027, Inbetriebnahme ggf. erst zum 01.02.2027. Sobald das erste Jahr vorfinanziert ist, spielt der genaue Termin praktisch keine Rolle mehr.

## 8. Verkehrswege mit der Schule

- Kurz besprochen: die mit der Schule geteilten Verkehrswege.

- Morgen mit dem Fachbereich Bildung anzusprechen: Soweit dort Schüler Richtung Schule laufen, sollten die betreffenden Verkehrswege ggf. durch den Fachbereich Bildung gereinigt und instand gehalten werden.

## Nächste Schritte

| Thema | Verantwortlich | Nächster Schritt |
| --- | --- | --- |
| Prüf-Checkliste Bäderbetrieb | Herr Kaliske (FB 52) | Intern bei Kollegen / anderen Bädern zusammenstellen, welche Prüfungen übers Jahr erforderlich sind |
| Dokumentation / Archiv | Herr Kaliske (FB 52) | Prüft, ob im städtischen Archiv noch Unterlagen vorhanden sind |
| Fachkraft-Regelung | Initiative | Klären, wie die Fachkraft-/Aufsichtspflicht in Seckenheim bisher abgedeckt war |
| Statik / Abhangdecke | Initiative | Mit dem Gutachter durchgehen und die Punkte begutachten lassen |
| Verkehrswege Schule | Initiative → FB Bildung | Morgen mit FB Bildung klären: Reinigung/Instandhaltung der geteilten Wege ggf. über FB Bildung |
| Inbetriebnahme-Termin | Initiative | Entscheiden: Übernahme 01.01.2027, Inbetriebnahme ggf. erst 01.02.2027 |