Fachgruppe Recht, Verträge & Compliance – Themenliste

Sportbad Mannheim (Arbeitstitel) · Stand Oktober 2026 · grob geschätzter Aufwand ≈ 2 h/Woche (Team gesamt), bis zum Start deutlich mehr

Rolle in einem Satz

Die Fachgruppe prüft und entwirft alle Verträge des Vereins und achtet darauf, dass er die rechtlichen Regeln einhält – unterschrieben wird durch den Vorstand.

1. Gründung   bis Anfang Dezember 2026

Satzung finalisieren und vorab mit dem Finanzamt abstimmen (Kontakt über Finanzen); Gründungsprotokoll, Notar, Anmeldung beim Vereinsregister.

Bis zur Eintragung haften Handelnde persönlich – größere Verträge möglichst erst danach unterschreiben.  (Vorschlag)

2. Pachtvertrag mit der Stadt   bis Inbetriebnahme

Entwurf prüfen und verhandeln, u. a.: längere Kündigungsfrist für die Stadt, Pachtstaffel und Überschussklausel, Brandschutzrundgänge, Kostenübernahmen (z. B. Strom bis Jahresende).

Reinigung und Winterdienst der Verkehrswege bei der Stadt belassen bzw. an sie übergeben: Die Schüler laufen über das Gelände – Reinigung und Schneeräumung (Verkehrssicherung) sind daher Sache der Stadt.

Rückbau bei Vertragsende: Bewegliches nehmen wir mit; mit der Stadt abgestimmte feste Änderungen bleiben und müssen nicht zurückgebaut werden.

3. Verträge mit Nutzern   bis Inbetriebnahme

Mustervertrag für die Überlassung an Vereine, Schulen und Schwimmschulen: Badezeiten, Entgelt, Wasseraufsicht und Nachweise, Haftung, Haus- und Badeordnung.

Haus- und Badeordnung erstellen, gemeinsam mit Personal & Sicherheit.  (Vorschlag)

4. Personal- und Dienstleisterverträge   bis Inbetriebnahme

Arbeits- und Beraterverträge (Iris, Patrick Berndt, Dieter Wulff) mit Personal & Sicherheit; dabei Scheinselbständigkeit ausschließen.

Vereinbarung für Bereitschaftsdienste durch Mitglieder nach § 10 der Satzung.  (Vorschlag)

Weitere Verträge prüfen: Wartung und Handwerker, Energie (mit Finanzen), Software und Auftragsverarbeitung (mit IT), Sponsoring.  (Vorschlag)

5. Compliance   laufend

Gemeinnützigkeit sichern: Mittelverwendung, Vergütungen und Zuwendungsbestätigungen regelkonform – gemeinsam mit Finanzen.  (Vorschlag)

Spendenaktion rechtssicher aufsetzen, inkl. Regel zur Rückerstattung bei Nichterreichen des Ziels.  (Vorschlag)

Datenschutz (DSGVO) gemeinsam mit IT und Mitglieder.  (Vorschlag)

Versicherungen: Vereinshaftpflicht, Sportversicherung (ggf. über den Badischen Sportbund), Haftung des Vorstands prüfen.  (Vorschlag)

Vertragsübersicht mit Fristen (Laufzeiten, Kündigungsfristen) führen.  (Vorschlag)

Schnittstellen

Intern: Vorstand (Unterschrift), Finanzen, Personal & Sicherheit, Mitglieder & Belegung, IT.

Extern: Stadt Mannheim, Notar, Registergericht, Versicherer.

„(Vorschlag)“ = ergänzende Idee, im Team noch abzustimmen. Zeitangaben sind Zielmarken, keine festen Fristen.