Fachgruppe Personal & Sicherheit – Themenliste

Sportbad Mannheim (Arbeitstitel) · Personal sowie Arbeits-, Brand- und Badesicherheit · Stand Oktober 2026

Rolle in einem Satz

Die Fachgruppe Personal & Sicherheit sorgt dafür, dass genug qualifiziertes Personal da ist und der Betrieb sicher läuft – von Verträgen und Einsatzplanung bis zu Unterweisungen und Notfallplänen. Die technische Umsetzung beauftragt die Fachgruppe Technik.

1. Personal   bis Inbetriebnahme, dann laufend

Beschäftigungsverhältnisse klären und vertraglich regeln – für das Personal vor Ort (Iris), die Anlagenbetreuung (Patrick Berndt) und die Beratung durch Dieter Wulff; gemeinsam mit Recht & Verträge und Finanzen.

Einsatz- und Vertretungsplanung: wer springt ein, wenn Personal ausfällt?

Bereitschaftsdienst durch Mitglieder organisieren – inkl. Vergütung nach § 10 der Satzung.

Welle 2 und 3 vorbereiten: Bedarf an Aufsichtspersonal und später Kursleitern ermitteln und Personal gewinnen.  (Vorschlag)

Anmeldungen und Abrechnung (z. B. Minijob-Zentrale, Unfallversicherung, Lohnabrechnung) mit Finanzen und Steuerberater abstimmen.  (Vorschlag)

2. Brandschutz   bis Inbetriebnahme, dann laufend

Koordination mit der Stadt zu allen Brandschutzthemen.

Auflagen aus der Brandschutzbegehung umsetzen lassen: Notausgangsschilder ertüchtigen, eine Tür wieder gangbar machen; Keller nur kurzzeitig nutzen (unter 2 Stunden Aufenthalt am Tag, keine ständigen Arbeitsplätze).

Regelmäßige Brandschutzrundgänge und Prüffristen (z. B. Feuerlöscher, Notbeleuchtung) im Blick behalten.  (Vorschlag)

3. Gefährdungsbeurteilungen   bis Inbetriebnahme

Gefährdungen erfassen und bewerten für Badebetrieb, Technikräume und Tätigkeiten – mit Maßnahmen, Zuständigen und Terminen.

Chemikalien: Gefahrstoffverzeichnis und Betriebsanweisungen (u. a. Chlor).  (Vorschlag)

4. Alarm- und Notfallpläne   bis Inbetriebnahme

Alarm- und Gefahrenpläne erstellen, u. a. für Chlorgas-Alarm, Brand und Badeunfall: wer tut was, wer wird informiert.

Erste Hilfe: Ersthelfer benennen, Erste-Hilfe-Material und ggf. Defibrillator, Unfälle dokumentieren und melden.  (Vorschlag)

5. Unterweisungen   vor Start, dann regelmäßig

Unterweisungen durchführen und dokumentieren – für alle, die im Bad tätig sind: Beschäftigte, ehrenamtliche Helfer und Bereitschaftsdienste.

Fremdfirmen und Handwerker vor Arbeiten auf die Gefahren im Bad hinweisen.  (Vorschlag)

6. Wasseraufsicht   Welle 1 und 2

Welle 1: Anforderungen an die Wasseraufsicht der Vereine festlegen und Nachweise (z. B. Rettungsfähigkeit) in den Belegungsverträgen verankern.  (Vorschlag)

Welle 2: Sicherheitsanforderungen für das vereinseigene Aufsichtskonzept mitentwickeln.  (Vorschlag)

7. Wirksamkeit kontrollieren   laufend

Prüfen, ob die Maßnahmen umgesetzt sind und wirken, z. B. durch Begehungen; Gefährdungsbeurteilungen bei Änderungen anpassen.

Schnittstellen

Intern: Technik (Umsetzung durch Handwerker), Finanzen (Vergütung, Abrechnung), Recht & Verträge (Arbeitsverträge), Mitglieder & Belegung (Vereinsaufsicht), Vorstand.

Extern: Stadt Mannheim (Brandschutz), Gesundheitsamt, gesetzliche Unfallversicherung.

„(Vorschlag)“ = ergänzende Idee, im Team noch abzustimmen. Zeitangaben sind Zielmarken, keine festen Fristen.