Fachgruppe Technik – Themenliste

Sportbad Mannheim (Arbeitstitel) · Hallenbad Seckenheim · Stand Oktober 2026 · grob geschätzter Aufwand ≈ 5 h/Woche (Team gesamt)

Rolle in einem Satz

Die Fachgruppe Technik ist erste Ansprechpartnerin für alles, was über das Tagesgeschäft hinausgeht, und koordiniert die nötigen Handwerkerleistungen. Selbst repariert wird nichts.

Abgrenzung

- Tagesgeschäft ist komplett abgedeckt: Patrick Berndt übernimmt die regelmäßigen Aufgaben inkl. Chemikalien und Wartung der Anlage. Iris ist vormittags vor Ort, misst zweimal täglich die Chlorwerte und ist bei Handwerkerterminen anwesend.

- Backup: Dieter Wulff (bisheriger Betreiber) steht weiterhin für Beratung und ggf. kleinere Arbeiten zur Verfügung.

- Nicht im Scope: Bau und Statik (Vorstand) sowie Alarm- und Gefahrenpläne und Unterweisungen (EHS).

1. Überbrückung bis zur Inbetriebnahme   ab sofort

- Pumpen alle 2 Wochen kurz laufen lassen und dabei Chlorgranulat nachdosieren (Vorschlag von Patrick Berndt).

- Termine im Team aufteilen: bei vier Personen geht jede/r bis zum Start ein- bis zweimal hin.

2. Fällige Wartungen vor dem Start   Priorität · bis Januar 2027

- Klären, welche Wartungen fällig sind: einige wurden zuletzt nicht mehr durchgeführt (z. B. Lüftungsanlage) – gemeinsam mit Dieter Wulff erfassen.

- “Turnaround Management”: Handwerker beauftragen, sodass die Wartungen im Januar vor der Inbetriebnahme erledigt sind.

3. Wissen aufbauen   bis Januar 2027

- Einweisung in die Messung der Wasserwerte durch Patrick Berndt – das Technikteam versteht die Messung und kann sie anderen aus dem Betreiberteam beibringen, falls Iris ausfällt.

- Wissenstransfer mit Dieter Wulff: Best Practices im Betrieb und Ablauf der Wiederinbetriebnahme.

- Handwerkerliste je Gewerk (Elektro, Sanitär/Heizung, Lüftung, Mess- und Regeltechnik/Chlor) mit Ansprechpartnern.  (Vorschlag)

4. Prioritätenliste kritischer Anlagenteile   parallel, möglichst bis zum Start

- Welche Teile sind am kritischsten, was könnte in den nächsten Jahren fällig werden? Shortlist mit Austauschszenarien als Grundlage für vorausschauende Wartung.

5. Laufender Betrieb   ab Inbetriebnahme

- Wartungen und Reparaturen koordinieren: Handwerker anfragen und beauftragen, Termin mit Iris abstimmen (sie ist vor Ort).

- Prüffristen im Blick behalten: wiederkehrende Prüfungen (z. B. Elektro, Lüftung) mit Terminen erfassen.  (Vorschlag)

6. Anlage dokumentieren   Frühjahr 2027

- Grobe Prozesspläne Elektro und Rohrleitungen – bisher gibt es keine Schemata. Für den Start nicht nötig.

- Bestandsliste der Anlagenteile mit Fotos der Typenschilder als Grundlage.  (Vorschlag)

7. Steigerung der Energieeffizienz   Frühjahr 2027

- Erarbeitung einer Ideenliste zur Verringerung des Gas-, Strom-, Wasserverbrauchs